平成22年度

第16回　岸和田市丘陵地区整備機構協議会

丘陵地区整備機構協議会のまとめ

目　次

1.	はじめに	1

2.	「岸和田市丘陵地区整備機構協議会」のまとめ	1

3.	すぐに検討しなければならないこと	2

4.	10月以降の協議の運営形態	4

5.	まとめ	5

平成22年9月28日

岸和田市丘陵地区整備機構協議会

# はじめに

前回の「岸和田市丘陵地区整備機構協議会」（以下「協議会」という。）では、「丘陵地区整備機構の設立について」をテーマに議論・確認しました。

第16回協議会をもって協議会は終わりとなります。

今回は、「協議会」の総括を行いたいと思います。

# 「岸和田市丘陵地区整備機構協議会」のまとめ

これまでの「協議会」の中で、丘陵地区のまちづくりを進めていくために、次のことが確認できました。

- 「機構」が必要であること

- 組織の構成や資金の確保など、まだまだ決めなくてはならないことが多くあること

- 担う役割が大きくなればなるほど、組織と必要な資金が大きくなること

また、これから事業を進めていくために、早急に決めなくてはならない事項や、時間をかけて検討を行なう事項を、より細かく検討する必要があることを認識してきました。

# すぐに検討しなければならないこと

事業スケジュールを考えたときに、早急に決めなければならない検討項目としては、次の３項目となります。

- 土地交換に関すること

・土地の交換を行えるよう「ルールづくり」や「土地評価」などを検討する。

・基盤整備着手までに土地交換を円滑に行う。

- 環境に関すること

  - 現状の環境調査を完了する。

  - その環境調査をもとに、保存すべきものは保存すよう、基盤整備計画に反映する。

現在

H22年10月

基盤整備着手

農：H25年度始

基盤整備着手

都：H26年度始

基盤整備完了

農：H29年度末

基盤整備完了

都：H37年度末

12ｹ年

2年6ヶ月

①土地交換

に関すること

ルールづくり・実施

農：基盤整備工事

都市：基盤整備工事

完了

完了

調査完了・計画反映

②環境

に関すること

5ｹ年

- 「道の駅」に関すること

・「道の駅」の運営主体であるJAと協働して、丘陵地区のまちづくりに活かす仕組みづくりを検討する。

現在

H22年10月

「道の駅」完成

H23年度始

基盤整備着手

農：H25年度始

基盤整備着手

都：H26年度始

③「道の駅」

に関すること

仕組みづくりの検討

6ヶ月

完成

活用の実施

# 10月以降の協議の運営形態

今回の協議会をもって「岸和田市丘陵地区整備機構協議会」は解散することとなりますが、前述のとおり早急に検討すべき内容が、山のように残されております。

今後の事業スケジュールを延滞することなく進めるためには、何らかの”協議のできる場”を、早急に設けなくてはならないといえます。

その”協議のできる場”を、

- 誰が主体で、

- 誰がその費用負担をして、

運営するかを、決める必要があります。

# まとめ

今の社会情勢やこれからの動向を推定すると、かなり厳しい状況におかれる可能性があり、個々に土地の利活用を進めるためには、限界があると思われます。

よって、それらをうまくマネジメントする組織が必要だと考えます。その役割を担う組織が、「機構」であるといえます。

しかし、「機構」を設立するには、さらに検討を深めていく必要があります。

地権者が利益を受けようと思えば、何よりも土地の利活用（企業進出や、資産価値を高める）を検討することです。

今後も、今以上に地権者と、市・関係機関が協力体制をとりながら、「丘陵地区整備」を進めていかなければなりません。